🏎 F1 STRATEGY AI Roadmap Technique & Plan de Développement Étudiant INSAT · Data Science & IA · Charge : 1h15–1h45 / jour

# Vue d'ensemble du projet

Ce projet vise à construire un système d'analyse de stratégie de course de Formule 1 alimenté par l'intelligence artificielle. En exploitant la télémétrie réelle via FastF1, un pipeline de Data Engineering, des modèles prédictifs XGBoost, une simulation Monte Carlo et un dashboard temps réel, l'objectif final est une démonstration portfolio déployable sur le web.

| 5 Parties | 10 Blocs | ~5–6 Semaines | IA + Data Stack | Portfolio Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PARTIE 1 — Data Engineering de Précision

Objectif : Extraire la performance « pure » de la télémétrie brute

BLOC A Le F1 Data Cleaner - Action : Script de chargement via FastF1. Automatisation de la suppression des tours de stands (PitIn/PitOut), des drapeaux jaunes (TrackStatus) et des tours de rentrée. - Challenge : Calcul du Corrected Pace — Ajustement du temps selon l'allègement de la voiture (−0,03 s/tour) pour isoler l'usure des pneus.

BLOC B Le Profiler de Pneus - Action : Visualisation via Seaborn. Calcul du Delta de dégradation (Temps actuel − Meilleur temps du relais). - Maths : Régression polynomiale de degré 2 pour identifier le « sommet » de performance et le début de la chute (le cliff).

PARTIE 2 — Intelligence Prédictive

Objectif : Anticiper le rythme futur et simuler les risques

BLOC A Entraînement du Pace Predictor - Action : Modèle XGBoost. - Features : Gomme, Âge du pneu, Températures (Air/Piste), Charge Fuel. - Challenge : Prédiction à long terme — prédire le tour 25 depuis le tour 10.

BLOC B Moteur de Risque Monte Carlo - Action : Fonction de simulation itérative (10 000 boucles). Introduction de variables aléatoires (numpy.random.normal) sur le temps aux stands. - Résultat : Calcul du score de confiance pour l'affichage des alertes. - Exemple : Vert si > 85 % de succès simulé.

PARTIE 3 — Architecture Système & Backend

Objectif : Connecter l'IA au Dashboard via une API

BLOC A Logique de Pit Window & Trafic - Action : Algorithme de projection de position GPS à T + 20 s. - Challenge : Gestion du Dirty Air — Pénalité automatique de +0,5 s si le pilote ressort dans un écart inférieur à 1,5 s.

BLOC B API FastAPI & Streaming JSON - Action : Création des endpoints pour servir les données en temps réel. - Livrable : Flux JSON structuré contenant : Classement, Pneus, Prédiction de l'IA.

PARTIE 4 — Dashboard « Race Control »

Objectif : Interface utilisateur haute performance (JS Vanilla)

BLOC A UI Dark Mode & DOM Manipulation - Action : Structure HTML/CSS avec Tailwind. Gestion dynamique des composants pilotes en JavaScript. - Challenge : Système d'alertes visuelles « BOX NOW » clignotantes selon les seuils de l'IA.

BLOC B Visualisation Dynamique — Race Trace - Action : Intégration de Chart.js ou ApexCharts. - Livrable : Graphique d'écart relatif (Race Trace). - Lecture : Si la courbe descend → l'IA démontre visuellement la perte de temps due à la dégradation.

PARTIE 5 — Simulation Finale & Déploiement

Objectif : Validation et démonstration portfolio

BLOC A Mode Replay & Déploiement Web - Action : Mode « Replay » sur une course historique emblématique (ex : Monaco Grand Prix). - Déploiement : Vercel (frontend) + Render (backend API FastAPI). - Livrable : Enregistrement d'une démo vidéo montrant l'évolution des prédictions en temps réel — pièce maîtresse du portfolio GitHub.

# Planning Synthétique

| Partie | Thème | Blocs & livrables clés |
| --- | --- | --- |
| Partie 1 | Data Engineering | Bloc A : Data Cleaner · Bloc B : Profiler de Pneus |
| Partie 2 | Intelligence Prédictive | Bloc A : XGBoost Pace Predictor · Bloc B : Monte Carlo |
| Partie 3 | Backend & API | Bloc A : Pit Window & Trafic · Bloc B : FastAPI Streaming |
| Partie 4 | Dashboard UI | Bloc A : Dark Mode UI · Bloc B : Race Trace Chart.js |
| Partie 5 | Déploiement | Mode Replay Monaco · Vercel + Render · Démo Vidéo |

# Stack Technique

| Data FastF1, Pandas, NumPy, Seaborn | IA / ML XGBoost, Scikit-learn, Monte Carlo (numpy.random) | Backend Python, FastAPI, JSON Streaming | Frontend JS Vanilla, Tailwind CSS, Chart.js / ApexCharts |
| --- | --- | --- | --- |

Stratégie de travail L'IA génère le code répétitif (boilerplate) et le CSS — tu te concentres sur la logique métier, les mathématiques et l'architecture. Charge estimée : 1h15 à 1h45 / jour, compatible avec le rythme INSAT.